CONTRATO DE DESARROLLO DE SOFTWARE

Entre TipitosSAS, con domicilio en Zarzal Valle del Cauca, y Codeamos SAS, con domicilio en Zarzal Valle del Cauca.

# 1. OBJETO DEL CONTRATO

El presente contrato tiene como finalidad establecer los términos y condiciones para la planificación, diseño, desarrollo e implementación de un proyecto de plataforma digital tipo marketplace universitario, denominado MarketVersitario. Este proyecto estará orientado a facilitar la compra, venta, intercambio de productos y oferta de tutorías académicas entre estudiantes, promoviendo la economía colaborativa dentro de la comunidad universitaria.

A través de este contrato, la parte desarrolladora se compromete a analizar los requerimientos del sistema, diseñar la estructura de la plataforma, desarrollar las funcionalidades principales y entregar la documentación correspondiente, garantizando que la solución tecnológica cumpla con los objetivos del proyecto. Por su parte, la parte contratante se compromete a proporcionar la información necesaria, validar los avances del proyecto y cumplir con las condiciones acordadas para la ejecución del mismo.

El contrato también establece aspectos relacionados con los tiempos de desarrollo, responsabilidades de las partes, entrega de resultados, propiedad intelectual del software y confidencialidad de la información, asegurando que el proyecto se realice de manera organizada, transparente y acorde con las necesidades de la comunidad universitaria.

# 2. ESTRUCTURA DE SPRINTS Y PAGOS

## 2.1. Planificación de Sprints

Cada sprint tendrá una duración de 2 semanas calendario, con entregables definidos en el documento de (Alcance y entregables) que serán entregados a EL DESARROLLADOR en cada sprint planning. EL CLIENTE aprobará los entregables mediante un Acta de Aceptación firmada.

## Sprint 1. Base del sistema y autenticación

Duración: 2 semanas

Objetivo
 Construir la base técnica de la plataforma y permitir que los estudiantes se registren, inicien sesión y gestionen su acceso de manera segura. Esto se alinea con el objetivo específico de autenticación y acceso inicial del marketplace.

Funcionalidades incluidas

- Configuración inicial del proyecto y repositorio.

- Estructura base del frontend y backend.

- Registro de usuarios.

- Inicio de sesión.

- Cierre de sesión.

- Recuperación básica de contraseña.

- Perfil básico del usuario.

Entregables

- Repositorio GitHub creado y actualizado.

- Documento de arquitectura básica del sistema.

- Módulo funcional de registro e inicio de sesión.

- Vista de perfil básico editable.

- Base de datos inicial con estructura de usuarios.

- Evidencia de pruebas funcionales del módulo.

Criterios de aceptación

- Un usuario puede registrarse correctamente.

- Un usuario registrado puede iniciar y cerrar sesión.

- El sistema valida datos obligatorios del formulario.

- Los datos del usuario quedan almacenados correctamente.

- El módulo funciona sin errores críticos en pruebas básicas.

Fuera de alcance en este sprint

- Publicaciones.

- Tutorías.

- Pagos.

- Trueque.

- Agenda automática.

## Sprint 2. Publicaciones del marketplace

Duración: 2 semanas

Objetivo
Implementar el núcleo del marketplace para que los estudiantes puedan crear, editar, eliminar y visualizar publicaciones de productos o servicios académicos organizadas por categorías. Esto responde al objetivo principal del proyecto y a los objetivos específicos relacionados con publicaciones.

Funcionalidades incluidas

- Crear publicación.

- Editar publicación.

- Eliminar publicación.

- Listar publicaciones.

- Clasificar publicaciones por categoría.

- Cargar imagen principal del producto o servicio.

- Visualizar detalle de cada publicación.

- Mostrar precio, descripción, categoría y estado.

Entregables

- Formulario de creación de publicaciones.

- Módulo CRUD de publicaciones.

- Vista general de publicaciones.

- Vista de detalle de publicación.

- Sistema de categorías funcionando.

- Evidencia de pruebas de creación, edición y eliminación.

Criterios de aceptación

- Un usuario autenticado puede crear una publicación completa.

- Puede editarla y eliminarla si es suya.

- Las publicaciones quedan visibles en el listado general.

- Cada publicación muestra información clara y organizada.

- Las categorías funcionan correctamente.

Fuera de alcance en este sprint

- Búsqueda avanzada.

- Filtros.

- Tutorías.

- Pagos.

- Verificación avanzada.

## Sprint 3. Búsqueda, filtros y navegación

Duración: 2 semanas

Objetivo
 Mejorar la experiencia del usuario mediante herramientas de búsqueda y filtrado que faciliten encontrar productos, servicios y publicaciones dentro de la plataforma. Esto coincide con el objetivo específico de búsqueda y filtrado.

Funcionalidades incluidas

- Búsqueda por palabras clave.

- Filtro por categoría.

- Filtro por tipo de publicación.

- Filtro por rango de precio, si deciden incluirlo.

- Ordenamiento por fecha, destacamento pago o relevancia.

- Navegación entre publicaciones.

- Mejora de interfaz para exploración del catálogo.

Entregables

- Barra de búsqueda funcional.

- Panel de filtros.

- Resultados filtrados y ordenados.

- Ajustes de interfaz para navegación.

- Evidencia de pruebas con distintos escenarios de búsqueda.

Criterios de aceptación

- El usuario puede buscar publicaciones por texto.

- Puede filtrar resultados por categoría.

- Los resultados coinciden con la búsqueda realizada.

- La navegación entre listado y detalle es clara.

- El sistema responde sin errores críticos.

Fuera de alcance en este sprint

- Pagos completos.

- Tutorías completas.

- Agenda automática final.

- Verificación institucional completa.

## Sprint 4. Módulo de tutorías y trueque académico

Duración: 2 semanas

Objetivo
 Desarrollar el módulo de tutorías académicas y la lógica básica de intercambio mediante conocimientos, que es uno de los diferenciales principales de Marketvesitario. El proyecto y el plan de negocio destacan explícitamente las tutorías y el trueque académico como parte central de la propuesta de valor.

Funcionalidades incluidas

- Creación de perfil de tutor.

- Registro de materias dominadas.

- Publicación de servicios de tutoría.

- Solicitud de tutorías.

- Propuesta de intercambio por tutoría.

- Aceptación o rechazo de propuesta de trueque.

- Agenda básica de disponibilidad.

- Modalidad presencial o virtual.

Entregables

- Perfil de tutor funcional.

- Formulario para publicar tutorías.

- Vista de tutorías disponibles.

- Flujo básico para solicitar tutoría.

- Flujo de propuesta de trueque académico.

- Agenda inicial de horarios disponibles.

- Evidencia de pruebas del flujo completo.

Criterios de aceptación

- Un estudiante puede crear su perfil como tutor.

- Puede registrar al menos una materia que domina.

- Otro usuario puede solicitar una tutoría.

- El sistema permite proponer una tutoría como forma de intercambio.

- Ambas partes pueden aceptar o rechazar el intercambio.

Fuera de alcance en este sprint

- Pasarela de pago real.

- Sistema de reputación avanzado.

- Videollamadas integradas.

## Sprint 5. Seguridad, pagos, pruebas y cierre

Duración: 2 semanas

Objetivo
Cerrar el proyecto con funcionalidades de validación, seguridad, pagos básicos o simulados, pruebas de usuario, correcciones finales y documentación. Esto se conecta con los objetivos específicos de seguridad, confiabilidad y evaluación de usabilidad.

Funcionalidades incluidas

- Verificación básica de usuarios.

- Gestión segura de datos.

- Módulo de pagos integrados en la sección de creación de publicaciones, destacamento por un adicional. Pasarela de pago

- Validación final de formularios.

- Ajustes de usabilidad.

- Corrección de errores detectados.

- Pruebas con usuarios.

- Documentación técnica y funcional.

- Preparación de entrega final.

Entregables

- Módulo de verificación de usuarios.

- Flujo de pagos implementado o prototipado.

- Informe de pruebas funcionales.

- Informe de pruebas de usabilidad.

- Correcciones finales aplicadas.

- Manual técnico.

- Manual de usuario.

- Entrega final del código fuente y base de datos.

Criterios de aceptación

- El sistema opera sin errores críticos en los módulos principales.

- Se ejecutan pruebas con usuarios.

- Se documentan hallazgos y correcciones.

- El cliente recibe código, documentación y accesos.

- El producto final cumple el alcance acordado de los 5 sprints.

Fuera de alcance en este sprint

- Expansión a otras universidades.

- Aplicación móvil nativa.

- Integraciones empresariales complejas.

- Analítica avanzada.

## 2.2. Pagos

Pago por sprint: CM$10.000, totalizando CM$50.000.

Primer pago: 50% al inicio del Sprint 1 (CM$5000).

Pago restante: 50% al aprobarse el entregable del sprint (CM$5000).

Penalización por entrega tardía: En caso de entregas tardías, después de la fecha límite del sprint, a EL DESARROLLADOR se le cargará una multa del 20% sobre el monto del sprint (CM$2000 por sprint), deducible del pago siguiente.

# 3. PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS

Todo el software, código fuente, documentación técnica, diseños, bases de datos, prototipos, interfaces gráficas y demás materiales desarrollados durante la ejecución del presente contrato como parte del proyecto MarketVersitario serán considerados parte integral del desarrollo del proyecto.

Una vez que el cliente haya realizado el pago total del contrato, los derechos de uso, explotación y administración de la plataforma desarrollada serán cedidos a Tipitos S.A.S , quien podrá utilizar, modificar, distribuir o implementar el software conforme a sus necesidades.

No obstante, Codeamos S.A.S conservará el derecho de reconocimiento de autoría sobre el desarrollo técnico del software, pudiendo incluir el proyecto dentro de su portafolio profesional o académico, siempre y cuando no divulgue información confidencial ni datos sensibles del proyecto.

EL DESARROLLADOR se compromete a entregar a EL CLIENTE todos los elementos necesarios para la utilización del sistema, incluyendo:

- Código fuente del software.

- Documentación técnica del sistema.

- Estructura de base de datos.

- Manual básico de funcionamiento de la plataforma.

Asimismo, ambas partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual, evitando el uso no autorizado de componentes, licencias o contenidos de terceros que puedan infringir la legislación vigente.

En caso de que el proyecto incluya herramientas, librerías o frameworks de terceros, estos estarán sujetos a las licencias originales bajo las cuales fueron distribuidos, sin que ello implique transferencia de propiedad sobre dichos componentes.

# 4. GARANTÍAS Y MANTENIMIENTO

## 4.1. Garantías

Código fuente y activos:

Tipitos S.A.S será dueño exclusivo de todos los derechos de propiedad intelectual, incluyendo código fuente, diseños, documentación y activos generados.

Codeamos S.A.S cederá todos los derechos mediante una sesión irrevocable al finalizar el alcance del proyecto o los 5 sprints planeados. Confidencialidad: Codeamos S.A.S no divulgará la idea, mecánica del software ni información técnica a terceros.

## 4.2. Mantenimiento Post-Lanzamiento

Codeamos S.A.S  brindará soporte técnico por 3 meses tras la entrega final, incluyendo: Corrección de bugs críticos (respuesta en ≤ 24 horas). Ajustes menores (hasta 10 horas mensuales sin costo).

# 5. TERMINACIÓN

Causales de terminación:

Incumplimiento reiterado de plazos (más de 2 sprints retrasados).

Entregables no aprobados en 2 revisiones consecutivas.

Efectos de la terminación:

Tipitos S.A.S pagará solo por sprints aprobados.

Codeamos S.A.S entregará todo el código y documentación parcial.

Caso fortuito y fuerza mayor:

Las partes quedan exoneradas de responsabilidad por el incumplimiento de cualquiera      de sus obligaciones o por la demora en la satisfacción de cualquiera de las prestaciones a su cargo derivadas del presente contrato,

Cuando el incumplimiento sea resultado o consecuencia de la ocurrencia de un evento de fuerza mayor y caso fortuito debidamente invocadas y constatadas de acuerdo con la ley y la jurisprudencia colombiana.

# 6. CONFIDENCIALIDAD

Ambas partes se comprometen a mantener confidencialidad sobre términos del contrato, información técnica y estrategias comerciales.

# 7. Cláusula Esencial (Naturaleza didáctica y prevalencia)

Este contrato se suscribe en el marco de un ejercicio académico del curso de Gestión de Proyectos de Software, con carácter exclusivamente didáctico y sin fines comerciales. Las partes reconocen que:

1. La relación "cliente-desarrollador" es simulada, el pago estipulado es simbólico y no refleja tarifas de mercado.

2. La capacidad máxima de trabajo del Equipo Desarrollador se limita a 5 horas semanales por cada desarrollador del equipo y 5 horas semanales del SCRUM master, priorizando el aprendizaje sobre resultados funcionales.

# 3. El objetivo principal es evaluar habilidades de gestión de proyectos (metodología, planificación, riesgos) y trabajo en equipo, bajo supervisión docente.

# 4. Se empleará la metodología SCRUM con sprints de 2 semanas, donde las tareas se seleccionarán en reuniones de sprint planning mediante acuerdo entre las partes, priorizando el Product Backlog definido por el cliente y ajustándose a la capacidad operativa del equipo.

# 5. Esta cláusula prevalece sobre cualquier otra disposición del contrato, anulando términos contradictorios.

# 8. JURISDICCIÓN

Este contrato se rige por las leyes de Colombia, y cualquier disputa se resolverá en los tribunales de Zarzal.

# ANEXOS

Los siguientes documentos forman parte integral del presente contrato y complementan la información necesaria para la correcta ejecución del proyecto MarketVersitario. Estos anexos tienen el mismo valor legal que el contenido principal del contrato.

Anexo 1. Alcance y entregables del proyecto
 Documento en el que se detallan las funcionalidades, características del sistema, módulos de la plataforma y entregables que deberán desarrollarse durante cada sprint.

Anexo 2. Planificación de Sprints
 Documento que describe la estructura del desarrollo del proyecto, incluyendo la duración de los sprints, cronograma de trabajo, reuniones de planificación, revisiones y entregas parciales.

Anexo 3. Plan de negocio del proyecto MarketVersitario
 Documento que contiene la descripción general del modelo de negocio, objetivos del proyecto, propuesta de valor y análisis del mercado objetivo.

Anexo 4. Documentación para la constitución de la empresa
 Conjunto de documentos relacionados con los aspectos legales y administrativos necesarios para la formalización de la empresa o emprendimiento.

Anexo 5. Acta de aceptación de entregables
 Formato que será utilizado por TipitosS.A.S para aprobar formalmente los entregables presentados por Codeamos S.A.S al finalizar cada sprint.

Todos los anexos mencionados deberán estar disponibles para ambas partes y podrán actualizarse previo acuerdo entre Tipitos S.A.S y Codeamos S.A.S, siempre que dichas modificaciones no alteren las condiciones principales establecidas en el contrato.

# FIRMAS

Equipo Tipitos S.A.S:

Fecha: 16/03/2026

____________ Fecha: 16/03/2026

_______________________ Fecha: 16/03/2026

_______________________ Fecha: 16/03/2026

_______________________ Fecha: ________

Equipo de Codeamos S.A.S:

_______________________ Fecha: ________

_______________________ Fecha: ________

_______________________ Fecha: ________

_______________________ Fecha: ________